攀枝花市农产品供应链体系建设项目清单

| 序号 | 项目名称 | 承办 企业 | 项目类型 | 建设 性质（新建、改造） | 建设 地点 | 建设 年限 | 开工 时间 | 投资总额（单位：万元） | 已完成投资额（单位：万元） | 奖补金额（单位：万元） | 主要建设内容和规模 | 前期工作情况 |  |  |  |  |  | 项目业主联系人及联系方式 | 实现功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可研批复 | 初设批复 | 土地预审批复 | 规划选址许可编号 | 环评批复 | 施工许可证编号 |  |  |
| 1 | 商投启禾中央厨房项目 | 攀枝花市人和兴工发展建设集团有限公司 | 中央厨房类 | 新建 | 仁和区四十九片区 | 2022-2023 | 2022.09 | 2400 | 0 | 300 | 该项目占地约15亩，建筑面积约10000平方米的中央厨房工厂。内含建设-18度冷冻库3个，总库容1200立方米,（每个库容400立方米）；0-4度冷冻库4个，总库容2800立方米（每个库容700立方米）；低温高湿解冻库1个，总库容100立方米；压差库2个，总库容360立方米（每个库容180立方米）。购置冷链配送专用车8辆。 |  |  |  |  |  |  | 刘婷婷15984586629 | 1.依托中央厨房工厂实现农副产品集约化、标准化、工业化加工。 2.以中央厨房工厂冷链产品和冻库为基础，建设仁和区冷链集配中心、低温配送中心。 3.通过中央厨房工厂生产的鲜切净菜、整理菜、预制菜等产品走进商超，增强冷藏保鲜便民服务能力。 |
| 2 | 攀枝花市农资电子商务交易中心 | 攀枝花市海森农业科技开发有限公司 | 提高冷链物流重点干支线配送效率 | 改造提升 | 攀枝花市仁和区（网点覆盖全市） | 2022 -2023 | 2022.01 | 900 | 200 | 270 | 建设1个6000立方的冷链产地中心仓和1个3000立方的冷链恒温加工车间；以及6个总库容量350吨的冷链周转库、乡镇级小型冷链库；1个冷链仓配一体化系统平台。 |  |  |  |  |  |  | 张鸿18681209955 | 以智能化管理模式有效降低区域内农副产品和工业品物流成本，减少流通环节的资源浪费提升综合效率，实现产销仓配一体化。 |
| 3 | 生鲜智慧仓销平台项目 | 攀枝花市正好商贸有限责任公司 | 完善农产品零售终端冷链环境 | 新建 | 仁和区南山工业园区 | 2022-2023 | 2022．06 | 700 | 50 | 200 | 1.建设蔬果冷藏库2个，冷库总容积400立方米（蔬菜、水果各1个） 2.建设日配冷藏库3个，冷库总容积300立方米。 3.建设冷冻仓2个，冷库总容积600立方米。 4.建设肉品冷藏库1个，冷库容积100立方米。 5.建设可变温气体醒发催熟库4个，冷库总容积400立方米。 6.建设冷藏加工仓2个（肉品分割加工仓、蔬果加工仓各1个），冷库总容积200立方米。 7.新增冷链配送物流车辆5辆。 |  |  |  |  |  |  | 卢林 18908149929 | 打通乡镇农产品上行通道，搭建乡镇村农产品基地对接采购体系，依托数字化信息平台和现有仓储设施，实现乡镇居民品质化、多元化的消费需求。 |
| 4 | 仁和第一农贸市场升级改造 | 攀枝花山人投资管理有限公司 | 统筹支持农产品市场保供 | 改造 | 仁和第一农贸市场 | 2022-2023 | 2022.08 | 600 | 0 | 180 | 项目建设内容：低温库1个，库容200吨，建筑面积1000㎡，库高5米；高温库1个，库容300吨，建筑面积1000㎡，库高5米。 项目建设工期：预计2022年8月20日开工，2023年10投入使用。 |  |  |  |  |  |  | 杨国民 18908142261 | 通过升级改造，新增冻品、海鲜批发业态，市场第一年交易额预计5000万元左右，三年后可达1.5亿元，实现利税1000万元，带动就业500人。市场交易量提高10%；农产品冷库库容增加500吨；市场生鲜农产品冷链流通率提高 5%； |
| 5 | 田野果蔬深加工低温配送中心 | 攀枝花田野创新农业科技有限公司 | 提高冷键物流重点干支线配送效率 | 新建 | 盐边县红格镇鲊石村一组87号 | 2021-2022 | 2021．9 | 1000 | 1000 | 300 | 项目新建速冻间、打包间3个共800立方，冷冻库1个共2100立方。 |  |  |  |  | 攀环审批〔2021〕20号 | 510422202107140101 | 曾慧先18877966521 | 项目新建主要为果蔬深加工项目的产品提供了储存条件，保障了产业的发展。 根据加工产品的工艺不同，可以将产品运输至速冻间，待产品达到工艺要求的标准后再通过叉车运输至冷库进行保存，亦可以将产品直接运输至冷冻库进行保存。还可以为包装生产线的产品提供了储存条件，将加工的产品通过货架、垫板码垛好后，用叉车将产品运至冷库进行保存。不仅能够给农副产品加工提供了储存条件保证了产品的质量安全，实现流通加工、区域分拨和城市配送功能的有效衔接，也为农业产业链的延伸提供了保障。 |
| 6 | 盐边县鲜活农产品集散地冷链设施设备建设 | 四川黑金椹阳光农业有限公司 | 提高冷键物流重点干支线配送效率项目 | 新（扩）建 | 盐边县惠民镇兴隆村 | 2022-2023 | 2022年1月 | 1000 | 300 | 300 | 改（扩）建冷链加工储运设施设备及配套，包括隧道式冷冻设备1套，冷冻库800m³，冷冻配套钢架、冷冻盘一批，冷链包装设备1套，冷冻包装车间300m³，冷藏运输车1辆。 | 完成 | 完成 | 完成 | 攀府土（2019）22 号 | 攀环审批（2020）81号 | 完成 | 刘茂祥13908216835 | 项目对盐边北部及攀枝花部分地区桑椹、芒果、青花椒、蔬菜等鲜活农产品进行收集、加工、冷冻、包装、冷链运输及销售，让消费者尽享味美安全鲜活农产品。 |